|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文件状态**  **[ ] 草稿**  **[**√ **] 讨论稿**  **[ ] 正式发布** | **文档类型** | **项目周报** |
| **文件标识** | **XLM151009** |
| **版 本** | **1.0** |
| **作 者** | **山东省人力资源市场数据采集系统项目组** |
| **完成日期** | **2016.3.14** |

项目名称： 山东省人力资源市场数据采集系统

项目周报

文档修订

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **更改人** | **描述（注明修改的条款或页）** |
| 1.0 | 2016.3.14 | 宦成颖 | 项目周报第一版 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

批准人签字

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职务** | **姓名** | **日期** |
| (项目经理、客户) |  |  |
| 项目经理 | 宦成颖 | 2016.3.14 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

目录

[项目周报 1](#_Toc445714443)

[1 第一周 4](#_Toc445714444)

[1 本周完成 4](#_Toc445714445)

[2 遇到的困难 4](#_Toc445714446)

[3 下周计划 4](#_Toc445714447)

# 1 第一周

## 1 本周完成

1. 完成全体成员的详细分工
2. 完成了项目的架构设计
3. 全体成员完成了git的配置，并且学会了使用git
4. 完成了需求规格说明书
5. 全体成员认真研究了iso9000等质量管理体系
6. 完成了登入界面的设计
7. 制定了项目规范
8. 制定了项目进度计划

## 2 遇到的困难

由于项目架构设计是把4个功能分开设计，然后汇总的时候特别复杂，因为是交叉分开的，而且很多功能需求有重复，所以还需要把有一些功能合并，所以架构分析的汇总是一件很麻烦的事。

## 3 下周计划

1. 美工组完成企业网站的设计以及部分省用户网站界面
2. 完成详细的配置管理计划
3. 前端完成登入界面的开发
4. 前端并行开发企业用户界面
5. 完成数据库的设计
6. 完成概要设计